| TE: TIPO EMISSÃO |  | A - PRELIMINAR B - PARA APROVAÇÃO | C - PARA CONHECIMENTO D - PARA COTAÇÃO | E - PARA CONSTRUÇÃO F - CONFORME COMPRADO |  |  | G - CONFORME CONSTRUÍDO H - CANCELADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev. | TE | Descrição |  |  | Por | Ver. |  | Apr. | Aut. | Data |
| 0 | C | PARA CONHECIMENTO |  |  | aP | SR |  | sm | TL | 10/05/23 |
| Este documento somente pode ser modificado ou revisado pela EEV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PE-E-606_Rev_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ordem de Serviço da Empresa de Inspeção - DUCTOR: 5900082589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Fornecedor: ENESA |  | OC Vale Nº: 5500067866 |
| --- | --- | --- |
| SERVIÇO: MONTAGEM | Item OC: | LOCAL: TR-313K-87 |
| ELABORADOR POR: Allyson Peixoto | GRAU DE CATEGORIA | “A” IMPEDITIVA ( ) “B” NÃO IMPEDITIVA ( X ) |
| Tipo A – impeditiva operação (impedem o hand-over para operação) – deverão ser sanadas até o final do teste com carga. Tipo B – não impeditivas - Pendências menos críticas passíveis de discussão para possível hand-over para operação |  |  |
| Não Conformidade: Montagem Matéria Prima Fabricação Embalagem/Identificação Outros: ACESSO Disciplina: Civil Mecânica Elétrica Engenharia Suprimentos |  |  |
| DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE: Constatados desvios no armazenamento e preservação dos materiais a serem montados no TR-313K-87. Identificado estruturas dos suportes dos rolos depositadas em contato direto ao solo, soterradas, armazenadas em posições inadequadas gerando atrito entre as peças. Não conforme com os parâmetros solicitados no procedimento PR-E-270 (Procedimento para Inspeção de Armazenamento e Preservação), sendo necessário ação de correção. (Des. Referência: DF-3130KP-G-50005-501296) |  |  |
| FOTOS DA RNC |  |  |

Disposição: Usar como está Reparar Retrabalhar Refazer Outra:_______________ Justificativa:………………………………………………..................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................... Procedimento:……………………...................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………….

Data programada para reapresentação do material/equipamento: Data _____/_____/______ Responsável pela NC: Nome e assinatura

Parecer da Vale: Aprovado Rejeitado Justificativa: ……………………………………………………………………………………………………………….............................. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Responsável: Nome e assinatura:_________________________________________________ Data: _____ /_____ /_____

Inspeção após correção da não conformidade: Aprovado Rejeitado Novo RNC No. _____________ Justificativa:……… ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Inspetor RNC fechado RNC aberto Data _____ / _____ / _____